**Информация**

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

**«Мониторинг реализации национальных проектов**

**в Республике Ингушетия за 2024 год»**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», статьей 8 Закона Республики Ингушетия от 28.09.2011 № 27-РЗ «О Контрольно-счетной палате Республики Ингушетия» и Плана работы Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетии на 2025 год.

По результатам мониторинга, проведенного на основании представленной ответственными исполнителями за реализацию региональных проектов информации, установлено следующее:

В рамках 13 национальных проектов в республике в 2024 году реализовывалось 49 региональных проектов с общим объёмом финансирования в сумме 4 366 581,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 3 633 415,4 тыс. руб., республиканского бюджета – 729 957,5 тыс. руб. и муниципального бюджета – 3 208,5 тыс. руб.

В отчетном периоде фактическое финансирование составило 4 363 752,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 3 630 615,2 тыс. руб., республиканского бюджета – 729 928,4 тыс. руб., муниципального бюджета – 3 208,5 тыс. руб.

Кассовое исполнение по проектам составило 4 260 478,6 тыс. руб. (в том числе: средства федерального бюджета – 3 528 352,5 тыс. руб., республиканского бюджета – 728 917,6 тыс. руб., муниципального бюджета – 3208,5 тыс. рублей) или 97,6 % от общего объема финансирования.

**Национальный проект «Демография»**

В рамках национального проекта «Демография» в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Старшее поколение».***

На финансовое обеспечение расходных обязательств по исполнению регионального проекта в 2024 году планировалось направить 203 683,8 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 201 647,1 тыс. руб., республиканского бюджета – 2 036,7 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2025 года фактическое финансирование и кассовое исполнение сложилось на уровне 203 680,3 тыс. руб. (в том числе: за счет средств федерального бюджета – 201 643,7 тыс. руб., республиканского бюджета – 2 036,6 тыс. руб.) или 99,9% от предусмотренного финансирования.

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, согласно которым в 2024 году на:

• строительство корпуса республиканского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Малгобек и Малгобекского района (переходящий объект 2023 года) предусмотрено направить 119 727,9 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 118 530,6 тыс. руб., республиканского бюджета – 1 197,3 тыс. руб. (соглашение от 27.12.2022 № 149-09-2023-033 (в редакции от 02.05.2023 № 149-09-2023-033/1)). На отчетную дату финансирование и кассовое исполнение составило 119 724,4 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 118 527,2 тыс. руб., республиканского бюджета – 1 197,2 тыс. руб.) или 99,9% от предусмотренного финансирования. Остаток средств в сумме 3,5 тыс. руб. сложился за счет экономии бюджетных средств.

• оказание услуг гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам в рамках системы долговременного ухода предусмотрены средства в объеме 83 937,6, в том числе: из федерального бюджета – 83 098,2 тыс. руб., республиканского бюджета - 839,4 тыс. руб. (соглашения от 29.12.2023 № 149-09-2024-204 и от 12.04.2024 № 149-09-2024-321). По итогам 2024 года финансирование и кассовое исполнение осуществлено в полном объеме.

Кроме того, Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 29.12.2021 № 056-17-2022-037 (в редакции от 28.12.2023) о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в размере 18,3 тыс. руб., в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. По состоянию на 1 января 2025 года финансирование и кассовое исполнение в рамках соглашения осуществлено в полном объеме.

Более того, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с Министерством труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия заключено Соглашение от 30.01.2019 № 149-2019-P3007-1 (в редакции от 29.03.2024 № 149-2019-Р3007-1/15) о реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Ингушетия)» на территории Республики Ингушетия.

По информации Министерства труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия исполнение показателей указанного соглашения составило:

-доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов – 4,3 % (план – 4,3 %, исполнение – 100,0 %);

-доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов – 6,7 % (план – 3,87 %, исполнение – 173,1 %);

-охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическим осмотром, включая диспансеризацию, - 70,0 % (план – 70 %, исполнение – 100,0 %);

-доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением – 90,0 % (план – 90 %, исполнение – 100,0 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Спорт – норма жизни».***

В целях реализации регионального проекта в 2024 году предусмотрено финансирование в сумме 206 881,3 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 204 520,5 тыс. руб., республиканского бюджета – 2 360,8 тыс. руб. По состоянию на 1 января 2025 года финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту осуществлено в полном объеме.

Предусмотренные проектом целевые показатели по итогам отчетного периода достигли следующих значений:

* на строительство и введение в эксплуатацию объектов спорта региональной собственности (переходящие объекты 2023 года) в 2024 году планировалось направить 193 557,8 тыс. руб. (завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Барсуки – 153 557,9 тыс. руб. и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Сунже – 40 000,0 тыс. руб.) - исполнение по объектам 100,0 %;
* государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ - исполнение 4 комплекта инвентаря (по плану - 4 комплекта инвентаря на сумму 7 300,0 тыс. руб., показатель исполнен);
* подготовка спортивного оборудования и инвентаря в школы олимпийского резерва – исполнение 2 комплекта оборудования (по плану - 2 комплекта оборудования и инвентаря на сумму 6 023,4 тыс. руб., показатель исполнен).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Укрепление общественного здоровья».***

В рамках реализации регионального проекта финансирование не предусмотрено.

Министерством здравоохранения Российской Федерации с Министерством здравоохранения Республики Ингушетия заключено соглашение от 30.01.2019 № 056-2019-Р4006-1 (в редакции от 25.12.2023 № 056-2019-P4006-1/6) о реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Республика Ингушетия)». Установленный соглашением на отчетный год целевой показатель «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением» сложился на уровне 2,1 % (при планируемом на год значении - 2,1 %, исполнение – 100,0 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».***

В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.

**Национальный проект «Здравоохранение»**

В рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения*»* в Республике Ингушетия реализуются 8 региональных проектов:

1. ***Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».***

В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.

1. ***Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.***

В целях реализации проекта Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации:

- от 22.12.2019 № 056-09-2020-288 (в редакции дополнительного соглашения от 27.12.2024 № 056-09-2020-288/9) в целях софинансирования расходов на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении в размере 19 764,8 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 19 567,2 тыс. руб., республиканского бюджета – 197,6 тыс. руб.

На отчетную дату фактическое финансирование составило 19 764,7 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 19 567,1 тыс. руб., республиканского бюджета – 197,6 тыс. руб. Кассовое исполнение сложилось на уровне 100,0 %. Предусмотренные соглашением мероприятия исполнены в полном объеме.

- от 30.12.2021 № 056-09-2022-541 (в редакции дополнительного соглашения от 17.06.2024 № 056-09-2022-541/4) в целях софинансирования расходов на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в объеме 36 406,7 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 36 042,7 тыс. руб., республиканского бюджета – 364,0 тыс. руб.

На отчетную дату финансирование и кассовое исполнение осуществлено в полном объеме, предусмотренные соглашением мероприятия выполнены.

Региональный проект исполнен.

1. ***Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».***

В целях реализации проекта Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 30.12.2021 № 056-09-2022-456 (в редакции дополнительного соглашения от 19.06.2024 № 056-09-2022-456/5) о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в размере 9 200,0 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 9 108,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 92,0 тыс. руб.

В отчетном периоде указанные средства профинансированы и освоены в полном объеме.

Региональный проект исполнен.

1. ***Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».***

В целях реализации проекта Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено Соглашение от 29.12.2021 № 056-09-2022-013 (в редакции дополнительного соглашения от 29.12.2023 № 056-09-2022-013/3) о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов для внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в сумме 58 594,6 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 58 008,7 тыс. руб., республиканского бюджета – 585,9 тыс. руб.

В отчетном периоде фактическое финансирование сложилось на уровне 58 587,1 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 58 001,3 тыс. руб., республиканского бюджета – 585,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100%, предусмотренные соглашением мероприятия выполнены.

Региональный проект исполнен в полном объеме.

***5. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Ингушетия».***

Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 30.12.2021 № 056-09-2022-634 (в редакции дополнительного соглашения от 08.08.2024 № 056-09-2022-634/16) о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на строительство участковой больницы ГБУ «Назрановская районная больница» в с.п. Али-Юрт и на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первую медико-санитарную помощь в размере 125 569,1 тыс. руб., в том числе на:

* строительство участковой больницы ГБУ «Назрановская районная больница» в с.п. Али-Юрт – в сумме 114 769,7 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 112 184,1 тыс. руб., республиканского бюджета – 2 585,6 тыс. руб.).
* приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первую медико-санитарную помощь, - в сумме 10 799,4 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 10 556,4 тыс. руб., республиканского бюджета – 243,0 тыс. руб.).

В отчетном периоде фактическое финансирование сложилось на уровне 125 511,0 тыс. руб. (мероприятия по строительству участковой больницы ГБУ «Назрановская районная больница» в с.п. Али-Юрт профинансированы в полном объеме; мероприятия по приобретению автомобильного транспорта - в сумме 10 741,3 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 10 499,6 тыс. руб.; республиканского бюджета – 241,7 тыс. руб.).

Кассовое исполнение составило 100%, предусмотренные соглашением мероприятия выполнены.

Региональный проект исполнен в полном объеме.

***6 Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».***

Министерством здравоохранения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения от 30.12.2020 № 056-09-2021-012 (в редакции дополнительного соглашения от 07.05.2024 № 056-09-2021-012/6) и от 23.12.2021 № 056-09-2022-127 (в редакции дополнительного соглашения от 18.12.2024 № 056-09-2022-127/9) о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в размере 252 867,1 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 240 223,8 тыс. руб., республиканского бюджета – 12 643,3 тыс. руб.) в целях софинансирования расходов на строительство инфекционного отделения (на 60 коек) на территории ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница».

По итогам 2024 года финансирование и кассовое исполнение регионального проекта сложилось на уровне 100,0 %, предусмотренные соглашением мероприятия выполнены.

Региональный проект исполнен в полном объеме.

***7. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».***

В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.

***8. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».***

В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.

**Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»**

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Республике Ингушетия реализуется ***региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры».***

В 2024 году в рамках реализации проекта предусмотрено финансирование в объеме 131 313,1 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 130 000,0 тыс. руб., республиканского бюджета - 1 313,1 тыс. руб. (1%) – средства.

По состоянию на 12 января 2025 года фактическое финансирование осуществлено в полном объеме. Кассовое исполнение составило 30 303,0 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета - 30 000,0 тыс. руб., республиканского бюджета - 303,0 тыс. руб.) или 23,1 % от фактического финансирования. Согласно информации Комитета по туризму Республики Ингушетия, Правительством Республики Ингушетия направлены Министерству экономического развития Российской Федерации письма о возврате в федеральный бюджет средств в размере 100 000,0 тыс. руб.

Запланированные на 2024 год мероприятия достигли следующих значений:

-введение в эксплуатацию номеров в модульных некапитальных средствах размещения – 13 ед. (при плане - 80 единиц, исполнение – 16,3 % от предусмотренного показателя);

-предоставление единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы «Число туристских поездок» – 1 ед. (при плане - 1 ед., исполнение – 100,0 %).

*Таким образом, по итогам 2024 года кассовое исполнение регионального проекта сложилось на недостаточном уровне, по одному целевому показателю отмечено недостижение запланированных на отчетный год значений.*

В связи с чем, в адрес Комитета по туризму Республики Ингушетия направлено представление Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия.

**Национальный проект «Образование»**

В рамках национального проекта «Образование» в Республике Ингушетия реализуются 8 региональных проектов:

1. ***Региональный проект «Современная школа».***

В целях реализации регионального проекта в 2024 году предусмотрен общий объем средств в сумме 1 489 717,4 тыс. руб. (из федерального бюджета – 1 474 500,3 тыс. руб., республиканского бюджета – 15 217,1 тыс. руб.).

По итогам отчетного года финансирование и кассовое исполнение проекта сложилось на уровне 1 486 957,3 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 1 471 767,8 тыс. руб., республиканского бюджета – 15 189,5 тыс. руб.) или 99,8 % от предусмотренного финансирования.

Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия:

-от 06.06.2023 № 073-09-2023-971 (в редакции от 28.05.2024 № 073-09-2023-971/4) на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 1 382 182,6 тыс. руб. (из федерального бюджета – 1 368 360,8 тыс. руб., из республиканского бюджета – 13 821,8 тыс. руб.) на строительство 5 школ (в с.п. Берд-Юрт, с.п. Южное, с.п. Верхние Ачалуки, г. Назрань, с.п. Плиево). На отчетную дату фактическое финансирование и кассовое исполнение составило 1 379 422,5 тыс. руб. (в том числе: из федерального бюджета – 1 365 628,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 13 794,2 тыс. руб.) или 99,8 % от предусмотренного на год финансирования. Техническая готовность указанных школ составляет 100 %.

-от 24.12.2021 № 073-09-2022-871 (в редакции от 15.04.2024 № 073-09-2022-871/10) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации 3-й смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования до 2025 года, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 609,5 тыс. руб. (из федерального бюджета – 603,4 тыс. руб., республиканского бюджета – 6,1 тыс. руб.) на завершение строительства школы в с.п. Инарки. По состоянию на 1 января 2025 года финансирование и кассовое исполнение осуществлено в полном объеме, строительство объекта завершено.

-от 25.12.2022 № 073-09-2023-378 (в редакции от 09.04.2024 № 073-09-2023-378/9) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 38 872,5 тыс. руб. (из федерального бюджета – 38 483,8 тыс. руб., из республиканского бюджета – 388,7 тыс. руб.) на завершение строительства школ в с.п. Али-Юрт и с.п. Верхние Ачалуки. На отчетную дату финансирование и кассовое исполнение осуществлено в полном объеме, строительство объектов завершено.

-от 26.12.2023№ 073-09-2024-339 (в редакции от 05.12.2024 № 073-09-2024-339/3) на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 60 052,8 тыс. руб. (из федерального бюджета – 59 452,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 600,5 тыс. руб.), в том числе на создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, а также на создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций. По состоянию на 1 января 2025 года финансирование и кассовое исполнение осуществлено в полном объеме.

-от 25.12.2023 № 073-09-2024-475 на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации на сумму 8 000,0 тыс. руб. (из федерального бюджета – 7 600,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 400,0 тыс. руб.) на осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. На отчетную дату финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту сложилось на уровне 100,0%.

*Таким образом, по итогам 2024 года отмечается недофинансирование в рамках регионального проекта на общую сумму 2760,1 тыс. руб.*

В связи с чем, в адрес Министерства строительства Республики Ингушетия направлено представление Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия.

1. ***Региональный проект «Успех каждого ребенка».***

В рамках реализации проекта Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 26.12.2023 № 073-09-2024-287 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 24 722,5 тыс. руб. (из федерального бюджета – 24 475,3 тыс. руб., из республиканского бюджета – 247,2 тыс. руб.).

По итогам 2024 года финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту сложилось на уровне 100,0%.

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Цифровая образовательная среда».***

В рамках реализации проекта Министерством просвещения Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 26.12.2023 № 073-09-2024-396 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на сумму 157 727,4 тыс. руб. (из федерального бюджета – 156 150,2 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1 577,2 тыс. руб.), в том числе:

-обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды образовательных организаций на сумму 139 143,8 тыс. руб.;

-создание центров цифрового образования детей «IT-куб» на сумму 18 583,6 тыс. руб.

На отчетную дату финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту сложилось на уровне 100,0 %.

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи» («Молодежь России»).***

По информации Комитета по делам молодежи Республики Ингушетия, общий объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию проекта в 2024 году, составляет 65 547,6 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 64 892,1 тыс. руб., республиканского бюджета - 655,5 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2025 года фактическое финансирование и кассовое исполнение осуществлено в полном объеме.

Предусмотренные на текущий год целевые показатели по итогам отчётного периода достигли следующих значений:

**-**реализация программы комплексного развития молодежной политики в Республике Ингушетия «Регион для молодых» – 1 (при плане - 1 единица, показатель исполнен);

-организация и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида» – 6 человек (при плане - 6 человек, показатель исполнен).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан».***

Утвержденные на 2024 год целевые показатели по итогам I полугодия текущего года достигли следующих значений:

**-**внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, – 100,0 % (при плане - 100%, показатель исполнен);

-увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, – 55,6 тыс. человек (при плане - 45,0 тыс. человек, исполнение – 123,5 %);

-создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, – 2,668 тыс. человек (при плане - 2,668 тыс. человек, показатель исполнен);

-проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, – 128,0 человек (при плане – 128,0 человек, исполнение – 100,0%).

В целях реализации мероприятий проекта в 2024 году предусмотрено финансирование в размере 24 661,4 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 24 414,8 тыс. руб., бюджета республики – 246,6 тыс. руб.

На отчетную дату фактическое финансирование и кассовое исполнение осуществлено в полном объеме.

Региональный проект исполнен.

1. ***Региональный проект «Социальная активность».***

Финансирование регионального проекта не предусмотрено

В рамках проекта на 2024 год установлен целевой показатель: общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, – 0,0427 млн. человек. По состоянию на 1 января 2025 года целевой показатель достиг установленного значения 0,0556 млн. человек (или 130,2% от планового значения).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей».***

В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.

1. ***Региональный проект «Молодые профессионалы».***

В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.

**Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан».***

Между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн и офлайн форматах для самозанятых граждан. Общий объем бюджетных средств на реализацию проекта на 2024 год предусмотрен в размере 9 388,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 9 295,1 тыс. руб., республиканского бюджета – 93,8 тыс. руб.

За отчётный период фактическое финансирование и кассовое исполнение регионального проекта осуществлено в полном объеме.

Целевой показатель «количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения» по состоянию на 1 января 2025 года достиг установленного значения – 0,49 % (при плане – 0,48 %, исполнение составило 102,1 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».***

В целях реализации проекта между Правительством Республики Ингушетия и Министерством экономического развития Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия на софинансирование расходных обязательств. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий по предоставлению комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в онлайн и офлайн форматах гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям.

Общий объем бюджетных средств на реализацию проекта в 2024 году предусмотрен в размере 17 733,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 17 576,4 тыс. руб., республиканского бюджета – 157,3 тыс. руб.

За отчётный период фактическое финансирование и кассовое исполнение регионального проекта осуществлено в полном объеме.

Установленный целевой показатель «количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги» сложился на уровне 4,492 тыс. единиц (при плане - 4,592 тыс. единиц, исполнение составило 102,2 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».***

В целях реализации проекта между Правительством Республики Ингушетия и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение от 28.12.2023 № 082-09-2024-775 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия.

Предусмотренный на реализацию проекта на 2024 год объем бюджетных средств в отчетном периоде профинансирован в полном объеме - 116 936,4 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 115 767,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 1 169,4 тыс. руб.

Финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту осуществлено в полном объеме.

Установленные проектом целевые показатели на 2024 год достигли следующих значений:

* количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги при плановом годовом значении - 0,082 тыс. ед. (при плане - 0,081 тыс. ед., исполнение – 101,2 %);
* количество субъектов МСП-экспортеров, получивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ – 2 ед. (при плане - 2 ед., исполнение – 100%).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

**Национальный проект** **«Жилье и городская среда»**

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Жилье».***

В рамках регионального проекта финансирование в 2024 году не предусмотрено.

Установленный на отчетный год целевой показатель «объем жилищного строительства» достиг уровня 0,171 млн. кв. м. (возрастающий показатель) при плановом значении 0,163 млн. кв. м. (исполнение составило104,9 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект*** ***«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».***

В рамках проекта запланирован выкуп жилых помещений у собственников жилья, признанного аварийным и непригодным для проживания.

В целях реализации мероприятий проекта в 2024 году предусмотрено финансирование в размере 67 562,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 66 886,2 тыс. руб., республиканского бюджета –675,6 тыс. руб., муниципального бюджета – 0,5 тыс. руб.

Финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту осуществлено в полном объеме.

Установленные проектом целевые показатели на отчетный год достигли следующих значений:

* количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) – 0,629 тыс. чел. (план – 0,310 тыс. чел., исполнение –202,9% от планового показателя);
* количество квадратных метров расселённого непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) - 6,648 м2 (план – 5,500 м2, исполнение – 120,9% от планового показателя).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект*** ***«Формирование комфортной городской среды».***

В рамках реализации регионального проекта между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия заключено соглашение от 23.12.2023 № 069-09-2023-477/2 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия субсидии на софинансирование расходных обязательств.

Общий объем финансового обеспечения проекта на 2024 год составляет 130 270,7 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 125 792,1 тыс. руб., республиканского бюджета - 1 270,6 тыс. руб., муниципального бюджета – 3208,0 тыс. руб.

Финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту осуществлено в полном объеме.

Установленные проектом целевые показатели по итогам 2024 года достигли следующих значений:

* реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) - 3 ед. (при плане – не менее 3 ед., исполнение – 100 %);
* доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды -100 % (при плане – 90 %, исполнение – 111,1 %);
* количество городов с благоприятной городской средой–2 ед. (при плане - 2 ед., исполнение – 100% планового показателя);
* индекс качества городской среды – 177 (при плане – 177, исполнение –100 %);
* доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 30 % (при плане – 30 %, исполнение –100 %);
* доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 %) – 40 % (при плане – 40 %, исполнение –100 %);
* прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году – 26 % (при плане –26 %, исполнение –100 %);
* количество благоустроенных общественных территорий - 189 ед. (при плане –189 ед., исполнение – 100 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Чистая вода».***

В целях реализации регионального проекта заключено соглашение между Министерством строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Ингушетия. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта в 2024 году предусмотрен в объеме 304 779,9 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 301 732,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 3047,9 тыс. руб.

Финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту осуществлено в полном объеме.

На отчетную дату исполнение целевых показателей регионального проекта сложилось на следующем уровне:

* доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 83,0 % (план - 78,9 %, исполнение – 105,2 % от планового значения);
* доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения –90 % (план – 84 %, исполнение – 107,1 %);
* количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами - 10 ед. (план – 10ед., исполнение – 100 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

**Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»**

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Республике Ингушетия реализуются 2 региональных проекта.

1. ***Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».***

В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.

1. ***Региональный проект «Экспорт продукции АПК».***

Между Правительством Республики Ингушетия и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение от 26.12.2023 № 082-09-2024-741 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях введения в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счёт проведения мелиоративных мероприятий на площади 986,06 га.

Общий объем бюджетных средств на реализацию проекта в 2024 году составляет 26 692,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 26 425,1 тыс. руб., республиканского бюджета - 266,9 тыс. руб. На отчетную дату финансирование и кассовое исполнение регионального осуществлено в полном объеме.

Установленный целевой показатель «объем экспорта» сложился на уровне 9,8 млн. долл. США (при плане – 3,9 млн. долл. США, исполнение –251,3 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

**Национальный проект** **«Производительность труда»**

В рамках национального проекта «Производительность труда» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».***

В рамках регионального проекта финансирование в 2024 году не предусмотрено.

Установленный на 2024 год целевой показатель достиг запланированного значения: количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта по федеральным управлением (ФЦК), нарастающим итогом – 2 ед. (при плане – 2 ед., исполнение – 100 %);

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда».***

Финансирование по проекту не предусмотрено.

Запланированный на июль 2024 года региональный этап конкурса «Лучшие практики наставничества в Республике Ингушетия» признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок.

Целевой показатель на 2024 год достиг установленного значения: количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, с нарастающим итогом – 0,001 тыс. чел. (по плану – 0,001 тыс. чел., исполнение – 100 % от планового значения).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».***

В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.

**Национальный проект «Цифровая экономика»**

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в Республике Ингушетия реализуются 5 региональных проекта.

1. ***Региональный проект «Информационная инфраструктура».***

В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Целевой показатель достиг установленных значений: доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями - 100 % (при плане – 100 %, показатель исполнение – 100 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Кадры для цифровой экономики».***

В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.

1. ***Региональный проект «Цифровое государственное управление».***

В 2024 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Установленные проектом целевые показатели по итогам 2024 года достигли следующих значений:

* уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – 4,5 балл (при плане – 4,4 балл, исполнение – 102,7 % от планового значения);
* доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде – 99,9 % (при плане – 95 %, исполнение – 105,1 %);
* доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества – 62,0 % (при плане – 50,0 %, исполнение – 124,0 % планового показателя);
* количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ – 89 (при плане – 85, исполнение – 104,7 %);
* доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения – 95,0 % (при плане – 95,0 %, исполнение – 100 %);
* количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством – 4 (при плане – 4, исполнение – 100 %);
* количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций – 89 шт. (при плане – 85 шт., исполнение 104,7 %);
* доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ – 65,0 % (при плане – 60,0 %, исполнение – 108,3 % от планового значения).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Информационная безопасность».***

В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.

1. ***Региональный проект «Цифровые технологии».***

В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.

**Национальный проект «Экология»**

В рамках национального проекта «Экология» в Республике Ингушетия реализуются 4 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов».***

По информации Министерства природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия, общий объем бюджетных средств из федерального бюджета, предусмотренный на реализацию проекта в 2024 году, составляет 48 507,5 тыс. руб. По состоянию на 1 января 2025 года фактическое финансирование и кассовое исполнение осуществлено в полном объеме.

За отчетный период целевые показатели достигли следующих значений:

-количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом, – 0,0237 млн. человек или 137,8% от запланированного на 2024 год значения;

-протяженность расчищенных участков русел рек – 4,65 км или 113,7 % от запланированного значения.

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Сохранение лесов».***

Общий объем бюджетных средств из федерального бюджета, предусмотренный на реализацию проекта в 2024 году, составляет 10 399,6 тыс. руб. По состоянию на 1 января 2025 года фактическое финансирование и кассовое исполнение осуществлено в полном объеме.

Установленный на 2024 год целевой показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» в отчетном периоде достиг значения 100% (при плане – 100%, показатель исполнен).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Чистая страна».***

В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.

1. ***Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».***

В 2024 году финансирование регионального проекта не предусматривается. Установленные на текущий год 5 целевых показателей достигли своих плановых значений.

Региональный проект исполнен в полном объеме.

**Национальный проект**

**«Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».***

В рамках реализации проекта в 2024 году предусмотрено финансирование за счет средств республиканского бюджета в размере 676 820,5 тыс. руб.

Финансирование и кассовое исполнение по региональному проекту осуществлено в полном объеме.

Предусмотренные проектом целевые показатели в отчетном периоде достигли установленных значений:

* доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии – 85,4106 % (план – 85,4106 %, исполнение – 100 %);
* доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям – 85 % (план – 85 %, исполнение – 100 %);
* доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям – 85,007 % (план – 85,007 %, исполнение – 100 %);
* протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) – 0,1912 тыс. погонных метров (план – 0,1912 тыс. погонных метров исполнение – 100 %);
* доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок – 100 % (план – 100 %, исполнение – 100 % от планового значения).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».***

Финансирование в рамках регионального проекта не предусмотрено.

Установленные проектом целевые показатели по итогам 2024 года достигли следующих значений:

* доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающих объединение в один, контрактов различных видов дорожных работ – 25 % (по плану – 25 %, исполнение – 100 % от планового значения);
* доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог – 40 % (по плану – 40 %, исполнение – 100 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

1. ***Региональный проект «Безопасность дорожного движения».***

В 2024 году финансирование проекта не предусмотрено.

На отчетную дату целевые показатели, установленные проектом, достигли следующих значений:

* количество погибших в ДТП на 100 тыс. чел. (убывающий) – 13,0 человек (при плане – 11,75 человек, исполнение – 111,4 %);
* количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств (убывающий) – 5,41 человек (при плане – 6,02 человек, исполнение – 111,3 %).

Региональный проект исполнен в полном объеме.

**Национальный проект «Культура»**

В рамках национального проекта «Культура» в Республике Ингушетия реализуются 3 региональных проекта:

1. ***Региональный проект «Культурная среда».***

В целях реализации проекта Министерством культуры Российской Федерации с Правительством Республики Ингушетия заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия:

- от 27.12.2023 № 054-09-2024-747 (в редакции дополнительного соглашения от 25.12.2024 № 054-09-2024-747/3) в целях софинансирования расходов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа и на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров в сумме 115 666,4 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 109 883,1 тыс. руб., республиканского бюджета – 5 783,3 тыс. руб. В 2024 году планировалось строительство дома культуры в с.п. Джейрах, капитальный ремонт дома культуры в с.п. Верхние Ачалуки и капитальный ремонт ГБУ «Центра театра, кино и креативных индустрий».

По состоянию на 1 января 2025 года фактическое финансирование осуществлено в полном объеме, кассовое исполнение сложилось на уровне 115 653,2 тыс. руб. или 99,9%. Остаток средств в сумме 13,2 тыс. руб. сложился за счет экономии бюджетных средств. Предусмотренные соглашением мероприятия выполнены, техническая готовность объектов составляет 100 %.

- от 27.12.2023 № 054-09-2024-1004 в целях софинансирования расходов на создание модельных муниципальных библиотек (переоснащение Библиотеки-филиала №3 с.п. Аршты муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная система Сунженского района») в сумме 8 000,0 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 7 920,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 80,0 тыс. руб.

На отчетную дату финансирование и кассовое исполнение осуществлено в полном объеме, предусмотренные соглашением мероприятия выполнены.

- от 27.12.2023 № 054-09-2024-897 в целях софинансирования расходов на поддержку отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами ГК ПОУ «Государственный колледж искусств Республики Ингушетия») в сумме 2 212,2 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 2 190,1 тыс. руб., республиканского бюджета – 22,1 тыс. руб.

В отчетном периоде предусмотренные соглашением средства профинансированы и освоены в полном объеме.

- от 26.12.2023 № 054-09-2024-508 (в редакции дополнительного соглашения от 26.01.2024 № 054-09-2024-508/1) в целях софинансирования расходов на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (техническое оснащение ГБУ «Государственный музей изобразительных искусств Республики Ингушетия») в сумме 20 202,0 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 20 000,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 202,0 тыс. руб.

На отчетную дату финансирование и кассовое исполнение осуществлено в полном объеме, предусмотренные соглашением мероприятия выполнены.

Региональный проект исполнен.

1. ***Региональный проект «Творческие люди».***

Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение с республикой от 26.12.2023 № 054-09-2024-550 о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия в целях софинансирования расходов на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры) в размере 252,5 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 250,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 2,5 тыс. руб.

По соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» предусмотрены мероприятия по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в количестве 121 человек на базе Центров непрерывного образования в ВУЗах: Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова и Казанский государственный институт культуры; поддержке в виде денежных средств для Дома культуры в с.п. Троицкое и трех его сотрудников как лучших работников сельских учреждений культуры, а также привлечение добровольцев (волонтеров) на праздничные мероприятия в количестве 234 человек.

По итогам 2024 го финансирование и кассовое исполнение осуществлено в полном объеме, предусмотренные соглашением мероприятия выполнены.

Региональный проект исполнен.

1. ***Региональный проект «Цифровая культура».***

В 2024 году мероприятия в рамках регионального проекта не запланированы, финансирование не предусмотрено.

**Национальный** **проект «Беспилотные авиационные системы»**

В рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы»» в Республике Ингушетия реализуется ***региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».***

По информации Министерства природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия, общий объем бюджетных средств из федерального бюджета, предусмотренный на реализацию проекта в 2024 году, составляет 4 500,0 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2025 года фактическое финансирование осуществлено в полном объеме, кассовое исполнение составило 2 249,8 тыс. руб. или 50% от фактического финансирования.

Предусмотренное проектом приобретение беспилотных авиационных систем органом исполнительной власти Республики Ингушетия в области лесных отношений в количестве 4 штук в отчетном периоде не реализовано.

*Таким образом, по итогам 2024 года по установленному целевому показателю отмечено недостижение запланированных на отчетный год значений.*

В связи с чем, в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия направлено представление Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия.

**Выводы:**

По итогам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных проектов в Республике Ингушетия за 2024 год», проведенного Контрольно-счетной палатой Республики Ингушетия отмечено что:

* 2 целевых показателя не достигли запланированных на 2024 год значений (региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»; региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» национального проекта «Беспилотные авиационные системы»);
* фактическое финансирование 1 регионального проекта произведено не в полном объеме (региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование»;
* кассовое исполнение 1 регионального проекта произведено не в полном объеме (региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»).