**Заключение**

**на проект постановления Правительства Республики Ингушетия**

**«О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы»**

Экспертиза проекта постановления Правительства Республики Ингушетия «О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы» (далее проект Госпрограммы) проведена в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 07 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 8 Закона Республики Ингушетия «О Контрольно-счетной палате Республики Ингушетия» от 28 сентября 2011 года №27-РЗ.

Государственная программа Республики Ингушетия «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы» (далее Госпрограмма) включена в перечень госпрограмм Республики Ингушетия, утвержденный Распоряжением Правительства Республики Ингушетия №820-р от 22 ноября 2013 года.

Разработчиком Госпрограммы является Министерство образования и науки Республики Ингушетия, а исполнителем является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия.

Задачами Госпрограммы является обеспечение односменного режима обучения в 1-11 (12) классах общеобразовательных организаций Республики Ингушетия, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше.

Согласно проекту Госпрограммы общий объем финансирования программных мероприятий в 2016-2025 годах составляет 14 894 218,5 тыс. рублей, что на 8 257 002,19 тыс. рублей меньше объема финансирования, предусмотренного действующей Госпрограммой, утвержденной Постановлением Правительства РИ от 16 января 2016 года №4 (23 151 220,69 тыс. рублей). Сокращение финансирования произведено:

* в 2022 году - на 2 558 236,94 тыс. руб.;
* в 2023 году - на 3 079 586,71 тыс. руб.;
* в 2024 году - на 3 290 905,62 тыс. руб.;
* в 2025 году - на 3 419 758,62 тыс. рублей.

Вместе с тем, представленным проектом Госпрограммы предусмотрено увеличение финансирования:

* в 2020 году - на 2 268 212,5 тыс. руб.;
* в 2021 году - на 1 823 273,2 тыс. рублей.

Проект Госпрограммы предусматривает приведение объемов финансирования государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы» в соответствие с Законом Республики Ингушетия №59-РЗ от 30.12.2019 года «О республиканском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Согласно статьи 179 Бюджетного кодекса РФ и пункта 30 Постановления Правительства РИ №259 от 14.11.2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Ингушетия» (далее- Порядок №259) государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. Однако, в нарушение данной статьи в проекте Госпрограммы вносятся изменения за прошедший 2020 год по истечении 6 месяцев.

В Пояснительной записке к проекту Госпрограммы название Закона Республики Ингушетия №48-РЗ от 29.12.2018 года «О республиканском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» ошибочно указано как Закон о внесении изменений в Закон Республики Ингушетия №48-РЗ от 29.12.2019 года «О республиканском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

**Выводы и предложения:**

Контрольно-счетная палата Республики Ингушетия считает возможным принятие проекта постановления Правительства Республики Ингушетия «О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы» с учетом изложенных замечаний.